프로젝트 보고서

효명고 야간자율학습

출결 관리 시스템

개발자: 차진헌  (학번: 24293)

소속: 효명고등학교

배포: Vercel (GitHub 연동 자동 배포)

작성일: 2026년 3월

목  차

# 1. 프로젝트 개요

효명고등학교 야간자율학습 출결을 디지털화한 웹 기반 관리 시스템입니다. 기존 종이 출석부 방식의 불편함을 해소하고, 더 편리하고 정확한 출결 관리를 목표로 개발되었습니다.

- 기존 종이 출석부 방식의 불편함을 해소하고자 개발

- 학생증 바코드 스캔 또는 학번 키패드 입력으로 출석 처리

- 실시간 Firebase 데이터베이스 연동으로 즉시 현황 반영

- 관리자(담당 선생님)가 별도 관리자 페이지에서 출석 현황 확인

# 2. 기술 스택

본 프로젝트에 사용된 핵심 기술은 다음과 같습니다.

| 구분 | 기술/도구 |
| --- | --- |
| 프론트엔드 | Next.js 15 (App Router), TypeScript, Tailwind CSS |
| 백엔드/데이터베이스 | Firebase Firestore (실시간 데이터베이스) |
| 배포 | Vercel (GitHub main 브랜치 자동 배포) |
| UI 컴포넌트 | Lucide React (아이콘), shadcn/ui |

# 3. 개발 여정

## 3-1. 초기 개발 단계

- 핵심 기능 구현: 학번 입력 키패드, 바코드 스캔, Firebase 출석 기록

- 관리자 로그인 및 대시보드 구현

- XOR 방식 localStorage 비밀번호 난독화로 보안 기초 마련

## 3-2. 배포 단계 (Vercel + GitHub)

- GitHub 비공개 저장소 생성 및 코드 업로드

- Vercel과 GitHub 연동하여 자동 배포 파이프라인 구축

- TypeScript 빌드 오류 다수 해결

- CollectionReference 타입 불일치 → Query<any> 캐스팅으로 해결

- formatsToSupport 설정 위치 오류 수정

- next.config.ts 허용 도메인 설정 추가

- Vercel 프레임워크 프리셋 Next.js로 지정하여 배포 성공

## 3-3. 실전 배치 후 피드백 반영

학교 현장에 배포한 후 수집된 피드백을 바탕으로 아래 기능을 추가/개선하였습니다.

| 피드백 내용 | 조치 사항 |
| --- | --- |
| 비밀번호 오류 제한이 너무 적음 | 5회 → 10회로 상향 |
| 랭킹 이름이 불명확 | "스캔 랭킹" → "월간 랭킹"으로 변경 |
| 바코드 스캔 방법을 모름 | 바코드 면을 카메라에 비추라는 안내 문구 추가 |
| 베타 버전임을 명시 필요 | BETA 배지 상단에 추가 |
| 잠금 해제가 어려움 | 마스터 키(@@@@) 도입, 잠금 화면에 입력창 추가 |
| 관리자 비밀번호 자동완성 보안 문제 | autoComplete="off" 및 mount/unmount 시 입력값 초기화 |
| 학생용 이용 안내문 필요 | /guide 페이지 생성 (인쇄용 포스터 디자인) |
| 선생님용 운용 가이드 필요 | 관리자 페이지 내 "운용 가이드" 탭 추가 |
| 문의처 정보 필요 | 개발 담당 연락처(차진헌, 24293@hmh.or.kr) 전 페이지에 표시 |

## 3-4. UI/UX 개선

- 키패드 레이아웃 버그 수정: flex-1 → content-start로 버튼 늘어남 현상 해결

- 문의 탭을 운용 가이드와 분리하여 독립 탭으로 구성

- Google Chat 및 Gmail 직접 연결 버튼 추가

- 안내문 인쇄 링크를 문의 탭에 통합

## 3-5. 안정성 개선

- 바코드 스캔 시 Firebase 로딩 타이밍 이슈로 인한 "미등록" 오류 발생

- 재시도 로직 구현: 첫 조회 실패 시 800ms 후 자동 재조회

- 재시도 후에도 실패 시 "다시 스캔해주세요" 안내로 변경 (전교생 등록 완료 전제)

# 4. 주요 기능 목록

본 시스템이 제공하는 주요 기능은 다음과 같습니다.

| 기능 | 설명 |
| --- | --- |
| 출석 체크 | 학번 키패드 입력 또는 바코드 스캔 |
| 실시간 현황 | 오늘 출석/미출석 인원 실시간 표시 |
| 월간 랭킹 | 바코드 스캔 횟수 기반 월별 순위 |
| 출석 이력 | 날짜별 출석 기록 조회 |
| 학생 관리 | 학생 등록/수정/삭제, CSV 일괄 등록 |
| 바코드 관리 | 바코드-학번 매핑 관리 |
| 보안 | 비밀번호 10회 오류 시 1분 잠금, 마스터 키 해제 |
| 운용 가이드 | 선생님용 단계별 사용 안내 |
| 문의 | 개발 담당자 Google Chat/Gmail 연결 |
| 학생 안내문 | 인쇄용 포스터 페이지 (/guide) |

# 5. 어려웠던 점과 해결 과정

### TypeScript 타입 오류

Firebase SDK와 커스텀 훅 간의 타입 불일치가 빌드 오류를 유발하였으며, 제네릭 캐스팅을 통해 해결하였습니다.

### 이메일 노출 문제

GitHub 커밋 시 이메일 공개 방지 설정 충돌이 발생하였고, GitHub 개인 설정에서 직접 해결하였습니다.

### 바코드 타이밍 이슈

Firebase 실시간 리스너가 초기화되기 전 스캔 시 미등록 판정이 발생하였으며, 재시도 로직(800ms 후 자동 재조회)을 구현하여 해결하였습니다.

### 보안 강화

localStorage에 비밀번호를 직접 저장 시 노출 위험이 있어, XOR 난독화 방식을 도입하여 보안을 강화하였습니다.

### 관리자 자동완성 문제

브라우저 비밀번호 자동완성 기능이 보안 위협이 될 수 있어, autoComplete 속성 설정과 React 컴포넌트 마운트/언마운트 시 상태 초기화를 통해 차단하였습니다.

# 6. 향후 개선 계획

현재 시스템의 완성도를 높이고 사용자 편의를 더욱 증대시키기 위해 아래와 같은 기능을 추가 개발할 계획입니다.

- 푸시 알림 기능 (미출석 학생 실시간 알림)

- 출석 통계 차트 시각화

- 모바일 앱 버전 개발 검토

- 학년/반별 세분화 출결 관리

— 보고서 끝 —

문의: 차진헌 (24293@hmh.or.kr)